共青城市城市管理局项目绩效自评报告

（2022年度）

为规范项目资金管理，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了2022年预算项目绩效自评工作，形成自评报告工作总结如下：

一、项目单位信息

纳入本次预算项目自评单位共1个，根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》（赣厅字[2018]90号）和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》（共办发[2019]1号）文件精神， 共青城市城市管理局为共青城市人民政府工作部门，为正科级单位。

局机关内设2个职能股室，分别是：综合协调股、市容管理股。

共青城市城市管理局共有预算单位局本级1人，现实有在编在职人员163人，其中，行政人员3人，全额拨款事业人员31人，聘用临时人员129人；退休人员2人。

二、项目内容及资金使用情况

我局2022年预算项目30个，具体如下：

1.车辆运行费年初预算资金27万元，实际支出13.4776万元；

2.城市管理综合行政执法大队、市政路灯、环卫、园林和“两参”人员经费年初预算资金159万元，实际支出158.9998万元；

3.公厕管理维护和公园设备设施维护费用年初预算资金150万元，实际支出82.06万元；

4.共青城市市区公园管护经费年初预算资金902万元，实际支出万520.7993元；

5.共青城市智慧城管平台建设年初预算资金558.6万元，实际支出447.09万元；

6. 市政路灯所日常维护经费年初预算资金110万元，实际支出108.2万元；

7.垃圾处置费年初预算资金435万元，实际支出448.7739万元；

8.一类-城市管理综合行政执法、环卫、园林、市政及城乡环境综合整治工作经费年初预算资金513万元，实际支出449.1368万元；

9.创建文明城市经费年初预算资金300万元，实际支出210万元；

10.环卫市场化经费年初预算资金1800万元，实际支出2405.2633万元；

11.生活垃圾分类经费年初预算资金320万元，，实际支出38.0123万元；

12.政府购买服务(失地农民长期聘用工人员经费、城管执法队员)年初预算资金333万元，实际支出321.85万元；

13.市政用水水费年初预算资金65万元，实际支出61.9999万元；

14.南湖新城垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施升级改造年初预算资金351.2万元，实际支出210.88万元；

15.失地人员及临时人员社保经费及聘用人员高温津贴、取暖费年初预算资金146万元，实际支出145.95万元；

16.市政路灯电费年初预算资金504万元，实际支出504万元；

17.左家路东段道路提升改造工程年初预算资金173.12万元，实际支出69万元；

18.2022年夏季双创活动草花种植养护费用年初预算资金78.0043万元，实际支出0万元；

19.共青城景观节点提升工程项目年初预算资金389.21万元，实际支出86万元；

20.共青大道夜景提升工程(EPC)年初预算资金1993.38万元，实际支出446万元；

21.城区桥梁加固项目年初预算资金292.7385万元，实际支出0万元；

22.拆墙透绿工作专项奖补年初预算资金40万元，实际支出0万元；

23.市政路灯电费（2）年初预算资金120万元，实际支出97.4616万元；

24.南湖大道品质提升项目年初预算资金340万元，实际支出0万元；

25.公益性岗位补贴项目年初预算资金42.24万元，实际支出42.24万元；

26.主次干道悬挂发光中国结经费年初预算资金83万元，实际支出82.896万元；

27.电力工程款年初预算资金6.58441万元，实际支出6.58441万元；

28.南湖新城垃圾中转站停车场扩建项目年初预算资金378.3万元，实际支出47万元；

29.零星工程年初预算资金300万元，实际支出184.5347万元；

30.服装周活动经费年初预算资金120万元，实际支出109.09万元；

三、项目绩效情况完成情况及评价结论

开展绩效评价的30个项目均实现了2022年度的总体目标，在预算内使用财政资金。

我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

四、存在的问题和下步打算

1、绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中。

2、支出绩效有待进一步提高。特别是项目支出方面，项目进度和资全支出进度有待进一步加强，否则影响绩效评价整体效果。

3、绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

4.总结经验，完善绩效评价。总结2022年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照《地方预决算公开操作规程》，将部门整体支出绩效目标、项目绩效目标随同部门预算一同向社会公开，自觉接受社会各界监督。